Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr postępowania: RIR.271.1.2019.DB

Umowa nr .......... (wzór)

zawarta w Łęczycach w dniu . . . . 2019 r.

pomiędzy Gminą Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 49, 84-218 Łęczyce, Regon 191675385, NIP: 588-20-877-66, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

.............................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym (nr postępowania RIR.271.1.2019.DB) na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), stąd integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§1

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz urządzeń inżynierskich na terenie Gminy Łęczyce w roku 2019”

2. Szczegółowy zakres prac wchodzących w zakres zamówienia określają specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) oraz pozycje przedmiaru robót w układzie kosztorysowym dla których wskazano podstawę wyceny, stanowiące załączniki do umowy.

3. Remontowi dróg będą podlegać - w całości lub w części - drogi wykazane w Załączniku nr 1 do Umowy, w zakresie określonym zgodnie z SIWZ i zleconym przez Zamawiającego.

§2

Termin realizacji zamówienia

1. Roboty będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego, w terminach w nich określonych, przy czym zakończenie całości robót nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

§3

Ustalenia

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) ustanowienie nadzoru inwestorskiego

2) wyznaczenie daty odbioru przedmiotu umowy w częściach wynikających ze zleceń Zamawiającego, nie później niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru

3) powołanie komisji odbiorowej i dokonanie czynności odbioru.

4) zapłacenie za wykonane części zamówienia, wynikające ze zleceń Zamawiającego, odebrane protokołem odbioru.

2. Obowiązki Wykonawcy

1) ustanowienie kierownika robót, odpowiedzialnego za prowadzenie robót ze strony Wykonawcy

2) niezwłoczne - po otrzymaniu zlecenia Zamawiającego - przystąpienie do prowadzenia robót

3) realizowanie robót przy użyciu urządzeń wykazanych w ofercie

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o groźbie opóźnienia robót, jej przyczynach i sposobie przyspieszenia robót

5) zgłaszanie gotowości do odbioru wykonanych odcinków dróg, zgodnych ze zleceniami Zamawiającego

6) okazanie niezbędnych dokumentów powykonawczych, potwierdzających wymaganą jakość wykonania i zastosowanie materiałów zgodnych ze specyfikacją

7) przerwanie prowadzenia robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem, do czasu ustania przyczyny będącej powodem wstrzymania robót

8) realizowanie robót siłami własnymi (bez udziału podwykonawców)

3. Pozostałe ustalenia

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób zapewniający zachowanie terminów określonych w umowie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami, a także zgodnie ze sztuką budowlaną i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas wykonywania robót czynny udział osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które będą zobowiązane do kierowania robotami – jeżeli udział osób posiadających stosowne uprawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

    - Materiały:

a) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie – z wyjątkiem robót, dla których określono, że materiał dostarcza Zamawiający

b) transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę

c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego akceptacji proponowanych materiałów wykończeniowych, w szczególności do złożenia dowodów, świadczących o spełnianiu warunków, jakim powinny one odpowiadać, opisanych w STWiORB - przed realizacją dostawy.

    - Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób postronnych (uniemożliwiające przypadkowy wstęp na teren budowy osób postronnych). Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt oraz materiały.

    - Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

    - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach dróg. Wykonawca jest również zobowiązany sprawdzić we własnym zakresie we wszelki możliwy sposób (dostępne mapy) rozmieszczenie/położenie sieci na terenie objętym zleceniem celem wyeliminowania potencjalnych uszkodzeń.

    - Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. Wykonawca musi przewidzieć zaopatrzenie się w niezbędne media we własnym zakresie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania protokolarnego odbioru wykonanej regulacji podziemnego uzbrojenia z gestorem sieci.

    - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót wraz z terenem przyległym i doprowadzenia terenu do należytego stanu i porządku. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

    - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci i urządzeń podziemnych oraz zarządcami dróg, w tym w szczególności pozyskanie zgód na czasowe zajęcie pasa drogowego, zgłaszanie kolizji z odkrytymi sieciami i zapewnienie odpowiedniego nadzoru branżowego w trakcie prac.

    - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót, składając oświadczenie o treści zgodnej z treścią załącznika nr 3 do niniejszej umowy.

    - Każdorazowo, po wykonaniu przez Wykonawcę zlecenia robót przewidzianych niniejszą SIWZ, Zamawiający dokona ich odbioru na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru robót objętych zleceniem. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodności z przepisami, a także zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami sztuki technicznej.

    - Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem, że czynności odbiorowe, dokonane w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończą się podpisaniem protokołu odbioru robót.

    - Do czynności odbiorowych Zamawiający przystąpi w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

    - Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych prowadzonych przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu odbioru końcowego możliwe będzie po usunięciu wad.

    - Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu wykonania umowy.

    - Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca składa Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

§4

Wynagrodzenie umowne

- Ustala się wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jako sumę iloczynów odebranych ilości jednostek miary i cen jednostkowych netto dla danych pozycji kosztorysu ofertowego:

gdzie:

- wynagrodzenie

- ilość odebranych jednostek miary pozycji i

- cena jednostkowa netto pozycji i

- Ustala się ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zleceń innych prac naprawczych, konserwacyjnych oraz awaryjnych, wycenionych na podstawie kalkulacji szczegółowych, o łącznej wartości takich zleceń w wysokości do 5% ogółu zleconych robót.

- Podane w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, ilości robót, określone w pozycjach jednostkowych mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość robót będzie wynikała ze zleceń Zamawiającego, udzielanych do limitu środków finansowych, które Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia, tj. do kwoty w sumie 375 000,00 zł brutto w odniesieniu do całości umowy z podziałem na roboty związane bezpośrednio z remontem dróg (limit środków 325 000,00 zł brutto tj. poz. 1-9 i 19-24 przedmiaru) i roboty związane z odwodnieniem dróg (limit środków 50 000,00 zł brutto poz. 10-18 przedmiaru).

- Ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania umowy i zawierają wszystkie koszty potrzebne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może wykonywać robót dodatkowych i zamiennych.

- Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek cesji w tym cesji wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie umowne o równowartość niezakończonych robót liczonych po kosztach ich wykonania przez nowego wykonawcę.

- Wynagrodzenie umowne może być obniżone, jeżeli w przedmiocie zamówienia ujawnią się wady uznane przez Zamawiającego za nienadające się do usunięcia. Obniżenie wynagrodzenia z w/w przyczyn będzie proporcjonalne w stosunku do utraconej wartości robót (obiektu) dotkniętego wadą.

§5

Rozliczenie za wykonane roboty

1. Rozliczenie wykonawcy za wykonane roboty będzie dokonywane w częściach za wykonany i odebrany przez Zamawiającego zakres robót, wynikający ze zleceń Zamawiającego.

2. Płatności będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę, w oparciu o załączony protokół odbioru, z zachowaniem 14-dniowego terminu płatności.

3. Rozliczenie końcowe nastąpi w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego.

§6

Odbiór przedmiotu umowy

1. Każdorazowo, po wykonaniu przez Wykonawcę zlecenia robót przewidzianych niniejszą SIWZ, Zamawiający dokona ich odbioru na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru robót objętych zleceniem. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodności z przepisami, a także zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami sztuki technicznej.

2. Za termin wykonania umowy, przyjęty dla określenia uprawnień Zamawiającego z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem, że czynności odbiorowe, dokonane w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zakończą się podpisaniem protokołu odbioru robót.

3. Do czynności odbiorowych Zamawiający przystąpi w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych prowadzonych przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu umowy lub jego niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu odbioru końcowego możliwe będzie po usunięciu wad.

5. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia przedmiot umowy posiada istotne wady lub jest niekompletny. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu wykonania umowy.

6. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca składa Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

§7

Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, oraz po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopie jej zmian.

2. Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmiany lub umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie określonym w §2, ust. 4 pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania nie dłuższego niż 10-dniowego umownego terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

9. Postępowanie podwykonawcy przy zamiarze zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą musi być zgodne z postanowieniami art. 143b ustawy p.z.p.

10. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

11. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

13. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

c) łączna wysokość wynagrodzenia dla wszystkich podwykonawców za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty stanowiącej 75% kwoty wynagrodzenia umownego ustalonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§8

Kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają następujące kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy:

1) Zamawiającemu należeć się będzie kara umowna od Wykonawcy:

a) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w stosunku do terminu umownego określonego w zleceniu w wysokości 1,5 % wartości zlecenia;

b) za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto;

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5% wartości niezapłaconego wynagrodzenia;

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 3 % wartości umowy o podwykonawstwo;

e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3 % wartości umowy o podwykonawstwo;

f) brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –

3 % wartości umowy o podwykonawstwo;

g) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę

2) Wykonawcy należeć się będzie kara umowna od Zamawiającego:

a) za każdy dzień zwłoki w płatności należnego wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych, naliczanych od dnia, w którym mija termin płatności do dnia, w którym Zamawiający dokonał płatności;

b) za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto.

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie potrącenia kar umownych:

- w pierwszej kolejności: z wynagrodzenia Wykonawcy

- w drugiej kolejności: z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w formie …………………….

4. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 8% wartości umowy brutto, tj. .............................. zł (słownie: ..................................... złotych).

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 6

6. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę .............. zł (słownie: ............. złotych). Kwota jest zwracana w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami opisanymi w niniejszej umowie, Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, określonym w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9

Rękojmia i gwarancja jakości

1. Okres rękojmi ustala się na podstawie art. 568, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, tj. na okres dwóch lat od dnia odbioru.

2. Dla potrzeb określenia terminów, praw i obowiązków stron umowy wynikających z tytułu rękojmi za wady, przepisy Tytułu XI w zakresie Działu II „Rękojmia za wady” ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za wady przedmiotu umowy, składając oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik do umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z oświadczenia gwarancyjnego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

Zmiany treści umowy

1. Zmiana treści umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

2. Inicjator zmiany treści umowy sporządza projekt aneksu do umowy i niezwłocznie przekazuje ten projekt drugiej stronie, która w ciągu 3 dni roboczych aneks podpisze lub zawiadomi autora projektu aneksu do umowy o odmowie podpisania aneksu i jej przyczynach.

3. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót

2) wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca i Zamawiający - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót

3) zawieszenia robót przez Zamawiającego wynikające z niezależnych od Wykonawcy przyczyn – w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas zawieszenia robót

4) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa bez zmiany ceny ryczałtowej

5) gdy okaże się, że z obiektywnych przyczyn (technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub społecznych) uzasadnione będzie zastosowanie innego niż pierwotnie zaprojektowano rozwiązania - w takim przypadku dopuszcza się zmianę ustalonego rozwiązania w zakresie zastosowania materiałów lub technologii

6) wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie – w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót

b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili udzielania zamówienia, których wykonanie będzie niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót

§11

Pozostałe postanowienia umowy

1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd cywilny właściwy rzeczowo i terytorialnie dla adresu siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

1. Wykaz dróg, podlegających remontowi w całości lub w części

2. Wzór zlecenia

3. Oświadczenie gwarancyjne

4. SIWZ

5. Oferta wykonawcy

Wykonawca							      Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy.

WYKAZ DRÓG, PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

Uwaga.

Zamawiający nie gwarantuje zleceń na wykonanie remontu w pełnej ilości wykazanej w zestawieniu. Niniejszy wykaz stanowi zestawienie dróg zarządzanych przez Gminę Łęczyce, spośród których do naprawy będą wybierane drogi, które są w stosunkowo najgorszym stanie, przy uwzględnieniu wagi drogi w systemie połączeń oraz w ramach środków przewidzianych na utrzymanie dróg.

- Wykaz dróg, podlegających remontowi w całości lub w części.

| Lp. | Obręb | Nazwa, oznaczenie drogi | Orientacyjna ilość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bożepole Małe | ul. Rzeczna ul. Łąkowa ul. Lotników ul. Wiejska ul. Paraszyńska ul. Polna ul. Zielna ul. Krótka ul. Młyńska Razem w obrębie ok. | 320 mb 120 mb 520 mb 330 mb 600 mb 380 mb 290 mb 160 mb 280 mb 3.000 mb |
| 2 | Bożepole Wielkie | ul. Rzemieślnicza ul. Sportowa ul. Akacjowa ul. Topolowa ul. P. Gackowskiego ul. Widok ul. Dębowa ul. Ogrodowa ul. Szkolna ul. Długa ul. Zielona ul. Kwiatowa ul. Słoneczna ul. Sadowa ul. Łąkowa ul. Miła ul. Spokojna ul. Jasna Razem w obrębie ok. | 440 mb 265 mb 310 mb 310 mb 185 mb 60 mb 230 mb 365 mb 430 mb 560 mb 130 mb 240 mb 220 mb 220 mb 115 mb 105 mb 100 mb 115 mb 4.400 mb |
| 3 | Brzeźno Lęborskie | droga Brzeźno – Pużycki Młyn droga Brzeźno – Wysokie droga Brzeźno – Brzeźno Małe droga w kierunku Łęczyc droga od kościoła w kierunku bloków droga stanowiąca dz nr 34 Razem w obrębie ok. | 380 mb 500 mb 1.420 mb 1.000 mb 200 mb 200 mb 3.700 mb |
| 4 | Chmieleniec | odcinek drogi Chmieleniec Wieś – kierunek Chynów do nowego cmentarza droga od nowego cmentarza – kierunek Strzebielino droga od skrzyżowania przy cmentarzu – do granicy z sołectwem Bożepole Wielkie Razem w obrębie ok. | razem ok. 1.200 mb 1.200 mb |
| 5 | Chrzanowo | droga (działka 89/1) i od drogi asfaltowej w kierunku jeziora Razem w obrębie ok. | 150 mb 150 mb |
| 6 | Dąbrówka Wielka | ul. Polna ul. Lubowidzka + droga w kier. jeziora lubowidzkiego ul. Letniskowa ul. Przyleśna ul. Turystyczna ul. Spokojna ul. Słoneczna ul. Widokowa ul. Parkowa Razem w obrębie ok. | 150 mb 600 mb 390 mb 355 mb 300 mb 60 mb 140 mb 175 mb 230 mb 2.400 mb |
| 7 | Dzięcielec | droga Dzięcielec – Rozłazino w kierunku remizy droga Dzięcielec Górny – granica Popowo droga przy granicy z powiatem Lęborskim Razem w obrębie ok. | razem ok. 200 mb 200 mb |
| 8 | Godętowo | drogi gruntowe w obrębie Razem w obrębie ok. | razem ok. 100 mb 100 mb |
| 9 | Kaczkowo | droga do byłej bazy SKR droga od wsi w stronę pól droga Łęczyce – Chmieleniec (w granicach z obr. Kaczkowo) Razem w obrębie ok. | 100 mb 100 mb 1.200 mb 1.400 mb |
| 10 | Kisewo | droga Kisewo - Łęczyce Razem w obrębie ok. | 400 mb 400 mb |
| 11 | Łęczyce | ul. Pocztowa ul. Sportowa ul. Brzozowa ul. Kwiatowa ul. Spokojna ul. Łąkowa ul. Krótka ul. Polna ul. Wiejska ul. Młynarska ul. Kostrzewy ul. Okrężna ul. Rzeczna ul. Pogodna ul. Świerkowa ul. Nowa ul. Krętna ul. Jana Pawał II ul. Tartaczna do działki nr 310 przy torach kolejowych ul. Leśna + droga Łęczyce-Brzeźno (działki nr 75/3, 76/3, 82/1, 82/2) ul. Miła ul. Piaskowa ul. Słoneczna droga Łęczyce – Chmieleniec (do granicy z obr. Kaczkowo) Razem w obrębie ok. | 255 mb 165 mb 80 mb 130 mb 145 mb 270 mb 100 mb 290 mb 180 mb 310 mb 280 mb 245 mb 260 mb 90 mb 190 mb 210 mb 320 mb 480 mb 1.450 mb 1500 mb 100 mb 100 mb 300 mb 370 mb 4.000 mb |
| 12 | Łęczyn | droga Chmieleniec - Łęczyn Razem w obrębie ok. | 200 mb 200 mb |
| 13 | Łówcz Górny, Paraszyno | odcinek drogi w Paraszynie (stawy – skrzyżowanie przed pałacem) Nawcz – Łówcz – Paraszyno – odcinek w lesie Razem w obrębie ok. | razem ok. 200 mb 200 mb |
| 14 | Nawcz | droga przy boisku droga Nawcz – Kętrzyno droga Nawcz – Borówka Razem w obrębie ok. | razem ok. 200 mb 200 mb |
| 15 | Rozłazino | droga w kier. Nowego Rozłazina droga Karczemki – Młyn ul. Ogrodowa ul. Polna ul. Krótka ul. Kwiatowa ul. Szkolna ul. Okrężna ul. Słoneczna ul. Strażacka ul. Wspólna ul. Sosnowa drogi stanowiące dz. nr 5, 22, 24, 45, 46, 399 Razem w obrębie ok. | razem ok. 1.000 mb 1.000 mb |
| 16 | Strzebielino | ul. Gdańska ul. 1-go Maja ul. Sportowa ul. Kaszubska ul. Szkolna ul. Konopnickiej ul. Słowackiego ul. Mickiewicza ul. Żeromskiego ul. Kostrzewy ul. Nowa ul. Stoczniowców ul. Polna ul. Wybickiego ul. Łąkowa ul. Słoneczna ul. Handlowa ul. Sienkiewicza ul. Szymborskiej ul. Staffa ul. Leśmiana ul. Norwida ul. Ogrodowa ul. Siewna ul. Zielna ulice łączące Ogrodową z Zielną ul. Reymonta ul. Wyszyńskiego ul. Piotra Skargi ul. Brzechwy ulica łącząca Brzechwy z P. Skargi ul. Kochanowskiego ul. Orzeszkowej ul. Kwiatowa ulice łączące Orzeszkowej z Sienkiewicza ul. Rajskiego ul. B. Prusa ul. Jana Pawła II ul. Piłsudskiego ul. Witosa ul. Drzymały ul. Wyspiańskiego ul. Starowiejska ul. Kraszewskiego ul. Reja ul. Miłosza ul. Skłodowskiej ul. Broniewskiego ul. Kasprowicza ul. Rzeczna ul. Sielska ul. Zagrodowa ul. Witkacego ul. Tuwima ul. Okrężna ulice łączące w obrębie ulic: Zielonej, Siewnej, Ogrodowej, Reymonta, Słowackiego, Stoczniowców, Nowej Razem w obrębie ok. | 260 mb 310 mb 140 mb 260 mb 400 mb 420 mb 210 mb 290 mb 310 mb 215 mb 125 mb 130 mb 235 mb 310 mb 265 mb 155 mb 155 mb 1.410 mb 145 mb 175 mb 165 mb 210 mb 240 mb 355 mb 250 mb 360 mb 480 mb 340 mb 270 mb 290 mb 70 mb 730 mb 970 mb 50 mb 685 mb 185 mb 505 mb 135 mb 335 mb 130 mb 130 mb 280 mb 300 mb 345 mb 130 mb razem ok. 1.500 mb 5.600 mb |
| 17 | Strzelęcino | droga koło stawu w stronę drogi w kier. Wilkowa drogi kierunek Wilkowo, kierunek Obliwice, kierunek Brzezinek Razem w obrębie ok. | razem ok. 150 mb 150 mb |
| 18 | Świetlino | droga od mostu wzdłuż kanału droga do działki 4/1 droga Łęczyce – Chmieleniec (w granicach z obr. Świetlino) Razem w obrębie ok. | razem ok. 200 mb 1.200 mb 1.400 mb |
| 19 | Wysokie | droga koło hydroforni dojazd do miejscowości Dąbrowa Brzezieńska droga stanowiąca dz. nr 68/8 Razem w obrębie ok. | razem ok. 300 mb 300 mb |
|  |  | Ogółem ok. | 30.000 mb |

Załącznik nr 2 do Umowy - WZÓR ZLECENIA.

|  | Łęczyce, dn. …………………… |
| --- | --- |
| Zamawiający: |  |  |  |  |  |  |
| Gminy Łęczyce |  |  |  |  |  |  |
| ul. Długa 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84-218 Łęczyce |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wykonawca …………………………. |  |  |
|  |  |  |  | …………………………. |  |  |
|  |  |  |  | …………………………. |  |  |
| ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT nr …. |
| W oparciu o Umowę nr RIR.272……. z dnia …………….r., zlecam wykonanie następujących robót: |
| Lp. | Poz. (i) zgodnie z §4, ust. 2 Umowy | Element zamówienia | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Ilość j.m. | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
|  |  |  | [j.m.] | [zł/j.m.] |  | [zł] | [zł] | [zł] |
| Obręb …………………… |
| 1 | 1 | Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej | m2 |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | 2 | Mechaniczne zagęszczenie drogi gruntowej | m2 |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | 3 | Ręczna naprawa drogi gruntowej z zastosowaniem tłucznia kamiennego (kruszywo naturalne łamane niesortowane 0-31,5mm) | m3 |  | 3,00 |  |  |  |
| Razem Obręb …………... [zł] |  |  |  |
| Obręb ………………… |
| 4 | 16.1 | Mechaniczne ściananie poboczy drogowych grub. 10 cm z transportem urobku na odl. ponad 0,5 km | m2 |  | 500 |  |  |  |
| 5 | 16.2 | Mechaniczne ściananie poboczy drogowych - dodatek za każde 5 cm z dodatkiem do transportu (krotność: 3) | m2 |  | 500 |  |  |  |
| Razem Obręb ................... [zł] |  |  |  |
| Razem Zlecenie [zł] |  |  |  |
| Miejsce wykonywania robót: drogi gruntowe w obrębach: ……………………………………………. |
| Pozostałe zalecenia (szerokość, długość odcinaka drogi, itp.): ……………………………………. |
| Termin wykonania: ………………. |
|  |  |  |  |  |  | .................................. |  |
|  |  |  |  |  |  | (podpis osoby upoważnionej) |  |
| Przyjąłem do wykonania: ............................................... |  |  |  |
|  |  | (podpis osoby upoważnionej) |  |  |  |

Załącznik nr 3 do Umowy - WZÓR OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO.

………..…………….. dnia …………………….

…………………………………………………………

(pieczęć firmowa)

DOKUMENT GWARANYJNY

na roboty budowlane wykonane w ramach umowy na :

„Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łęczyce

w roku 2019”

zgodnie z zapisami umowy nr ………………… z dnia ……………………

Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Zgodnie z zapisami umowy nr …………………z dnia ……………………… Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w ww. umowie na okres …………… miesięcy licząc od dnia odbioru, tj. od dnia …………………………. do dnia ……………………………..

2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.

4. Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres ……………………………………………

(w tym faksem pod nr ……………) Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

……………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby/osób

Upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)